Группа компаний ГПН

Стандарт на процесс Формирование Годового плана закупок

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАО «Газпром нефть» |  |  |
| (наименование организации) |  |  |
| И.о. Директора Дирекции по закупкам и капитальному строительству |  |  |
| (должность) |  |  |
|  |  | Е.И. Кожевников |
| (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |
| «___»___________________20__г. |  |  |

Сведения о документе

- РАЗРАБОТАН Департаментом планирования, отчетности и методологии ПАО «Газпром нефть»

- ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Начальник Управления методологии Департамента планирования, отчетности и методологии ПАО «Газпром нефть»

- ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ОТМЕНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ

СК-03.02.01 «Формирование Годового плана закупок», версия 2.0, утвержденного 13.10.2021

Ш-03.02.01-01 «Уведомление о старте формирования / плановой корректировки ГПЗ»

Ш-03.02.01-02 «Заявка на срочную корректировку ГПЗ»

Ш-03.02.01-03 «Обоснование срочной корректировки ГПЗ»

- ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ на 3 года с даты утверждения НМД

Содержание

1	Область применения	3

2	Нормативные ссылки	4

3	Термины и сокращения	4

4	Назначение и структура процесса	7

5	Порядок выполнения процесса «Формирование Годового плана закупок»	8

Приложение 1 (рекомендуемое)	17

Библиография	18

История изменений документа	19

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единые правила и порядок формирования Годового плана закупок (далее – ГПЗ), относится к группе процессов 03.02 категории «Планирование закупок» категории 03 «Управление закупками».

При распространении НМД через механизм тиражирование:

Положения настоящего стандарта вступают в силу с момента его утверждения и действуют до момента утверждения актуализированной версии стандарта.

Положения стандарта подлежат соблюдению в ПАО «Газпром нефть» и Обществах Газпром нефть, утвердивших собственный аналогичный стандарт.

При распространении НМД через механизм Приказ о применении при сквозном шаблонном процессе:

Положения настоящего стандарта вступают в силу в организациях, указанных в Плане мероприятий по внедрению настоящего документа в сценарии «Применение НМД КЦ в ДО в соответствии Приказом ГД ДО», без необходимости его утверждения, после утверждения в данных организациях приказа о применении НМД ПАО «Газпром нефть», и действуют до момента утверждения в ПАО «Газпром нефть» актуализированной версии стандарта либо отмены настоящего документа.

Положения настоящего стандарта подлежат обязательному применению в ПАО «Газпром нефть» и организациях, указанных в Плане мероприятий по внедрению настоящего документа в сценарии «Применение НМД КЦ в ДО в соответствии Приказом ГД ДО».

Механизмы распространения настоящего стандарта и наименования Обществ Газпром нефть указаны в Плане мероприятий по внедрению настоящего документа.

Для Обществ Газпром нефть, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положения настоящего стандарта распространяются только в части, не противоречащей нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [1].

Стандарт основывается на Положении о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром нефть», детализирует и конкретизирует отдельные его нормы.

Центральный орган управления закупками ПАО «Газпром нефть», в отдельных случаях в целях оптимизации закупочной деятельности ПАО «Газпром нефть» и/или Обществ Газпром нефть, вправе устанавливать не противоречащий настоящему Стандарту специальный порядок планирования закупок – как для отдельных категорий, видов, способов закупок, так и для отдельных Заказчиков (Исполнителей). Такие решения оформляются официальными разъяснениями Центрального органа управления закупками ПАО «Газпром нефть» (направляются адресатам) в формате электронного письма с ящика электронной почты COUZ@gazprom-neft.ru и/или публикуются в разделе «Разъяснения» Интерактивного методологического ресурса ЦОУЗ».

Нормативные ссылки*

В настоящем документе содержатся ссылки на следующие нормативные и организационно-распорядительные документы ПАО «Газпром нефть»:

Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром нефть», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром нефть» 29 марта 2019, протокол № ПТ-0102/14 (далее по тексту настоящего Стандарта – Положение о закупках)

КТ-004 «Термины и сокращения»

ПК-00 «Управление системой стандартизации»

СК-03.03.04 «Изменение, дополнение, расторжение договора, заключенного по результатам закупки»

СК-03.04.01 «Формирование отчетности о закупочной деятельности»

Ш-03.03.01.01-01 «Техническое задание»

Термины и сокращения**

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

автоматизированная система «Планирование закупок» (АС «Планирование закупок»): автоматизированная система, обеспечивающая поддержку бизнес-процессов формирования и корректировки плана закупок ПАО «Газпром нефть» и Обществ Газпром нефть.

БЛПС: Блок логистики, переработки и сбыта ПАО «Газпром нефть».

БРД: Блок разведки и добычи ПАО «Газпром нефть».

взаимозависимое лицо (ВЗЛ): юридическое лицо, которое признается взаимозависимым с Заказчиком лицом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и включено в перечень взаимозависимых лиц такого Заказчика с обоснованием включения в указанный перечень в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечание – перечень ВЗЛ ПАО «Газпром нефть» формирует Департамент корпоративного и проектного сопровождения ПАО «Газпром нефть».

Годовой план закупок (ГПЗ): план закупок ПАО «Газпром нефть» или Общества Газпром нефть, сформированный в соответствии с требованиями, установленными Центральным органом управления закупками ПАО «Газпром нефть», представляющий собой свод записей о планируемых Компанией или Обществом Газпром нефть закупках в установленной табличной форме.

Департамент МТО: Департамент материально-технического обеспечения ДЗиКС ПАО «Газпромнефть».

ДЗиКС: Дирекция по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть».

договор: письменное соглашение двух или более лиц об установлении, изменении и прекращении прав, обязанностей и/или о согласовании основных намерений и условий делового сотрудничества и партнерства.

ДРП: Дирекция региональных продаж ПАО «Газпром нефть».

закупка (закупочная процедура): последовательность действий, обеспечивающих выбор поставщика (подрядчика, исполнителя), направленных на заключение договора с ним - для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах/работах/услугах, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Положения о закупках товаров, работ, услуг, а также иными локальными нормативными документами Заказчика.

закупка на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных с системами безопасности: закупка товаров, работ, услуг, осуществляемая в целях обеспечения безопасности, включая обеспечение информационной безопасности (систем охраны, защиты от несанкционированного доступа антитеррористической защищенности и пр.) особо опасных, критически важных производственных объектов и объектов инфраструктуры, ПАО «Газпром нефть» и Обществ Газпром нефть, публичное размещение информации о которых несет риски раскрытия подходов к обеспечению безопасности, ее критических элементов, а также позволит идентифицировать исполнителей.

запись Годового плана закупок (запись ГПЗ): сведения о планируемой закупке, включающие в себя ее организационные характеристики. Одна запись плана соответствует одной строке ГПЗ.

Интерактивный методологический ресурс ЦОУЗ: официальный информационный ресурс Центрального органа управления закупками ПАО «Газпром нефть» в области методологической поддержки осуществления закупок ПАО «Газпром нефть» и Обществ Газпром нефть.

консолидированный ГПЗ: свод данных утвержденных ГПЗ всех Обществ Газпром нефть и ПАО «Газпром нефть» на календарный год.

Координатор: подразделение ПАО «Газпром нефть» или подразделение Общества Газпром нефть, ответственное за предоставление пакета документов утверждающему лицу/утверждающему органу для принятия решения об итогах неконкурентной закупки (за исключением маркетинговых исследований):

в КЦ: Подразделение в структуре ЦОУЗ;

в Обществе Газпром нефть: Подразделение по подготовке и проведению закупок.

корректировка ГПЗ: процесс изменения ГПЗ, заключающийся в добавлении новой, изменении или исключении утвержденной ранее записи ГПЗ.

КЦ, Компания: ПАО «Газпром нефть».

малостоящая закупка: закупка товаров (работ, услуг), совокупная стоимость которых в пределах одного Договора (включая все дополнительные соглашения к нему) с учётом предусмотренных действующим законодательством налогов не превышает 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

материально-технические ресурсы (МТР): материалы, реагенты, не переданное в монтаж оборудование, запасные части, транспорт и прочее имущество производственно-технического назначения, используемое при производстве продукции или для производственных, технологических и ремонтно-эксплуатационных нужд Компании и Обществ Газпром нефть, включая товары IT-назначения, исключая нефть, вторсырье, имущество административно-хозяйственного назначения, лицензионное, программное обеспечение.

Примечание: к МТР не относятся нефть, нефтепродукты и нефтехимия, используемые в коммерческой и производственной деятельности Компании с целью создания добавленной стоимости/получения готовой продукции.

начальная максимальная цена (НМЦ): предельная цена товаров (работ/услуг), являющихся предметом закупки.

Общества Газпром нефть: организации, относящиеся к одной или нескольким из перечисленных ниже категорий:

- дочерние общества ПАО «Газпром нефть»;

- дочерние общества дочерних обществ ПАО «Газпром нефть»;

- общества и организации, в уставном капитале которых ПАО «Газпром нефть» совместно со своими дочерними обществами и/или дочерними обществами дочерних обществ ПАО «Газпром нефть», владеют более 50% долей (акций);

- общества и организации, не являющиеся дочерними, финансовая отчетность которых входит в консолидированную финансовую отчетность ПАО «Газпром нефть» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Организатор: подразделение ПАО «Газпром нефть» или подразделение Общества Газпром нефть, осуществляющее организацию и проведение конкурентных процедур закупок и/или маркетинговых исследований:

в КЦ: Подразделение в структуре ЦОУЗ;

в Обществе Газпром нефть: Подразделение по подготовке и проведению закупок.

организационная характеристика закупки: параметр закупочной процедуры, определяющий требования к ее организации и проведению. Совокупность организационных характеристик закупки формирует запись ГПЗ.

реестровый номер процедуры (РНП): номер, присваиваемый закупочной процедуре при утверждении записи ГПЗ, используемый при проведении закупки.

Руководитель ЦОУЗ: Директор Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть».

сопутствующие товары: товары народного потребления для реализации физическим лицам на объектах розничной сети АЗС и корпоративным клиентам в дополнение к основному товару (нефтепродуктам).

товары АХН: товары административно-хозяйственного назначения, не используемые в ПАО «Газпром нефть» и Обществах Газпром нефть в производственной деятельности.

Примечание: при планировании закупок сопутствующие товары для реализации потребителям на объектах розничной сети автозаправочных станций следует относить к категории товаров АХН.

утвержденный Годовой план закупок (утвержденный ГПЗ): годовой план закупок, утверждённый руководителем ЦОУЗ.

Центральный орган управления закупками (ЦОУЗ): Дирекция по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть».

Примечание - иные термины и сокращения определены в Положении о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром нефть».

Назначение и структура процесса

Цели процесса «Формирование Годового плана закупок»:

- формирование консолидированного ГПЗ ПАО «Газпром нефть» и Обществ Газпром нефть;

- своевременная актуализация ГПЗ ПАО «Газпром нефть» и/или Обществ Газпром нефть.

Задачами процесса «Формирование Годового плана закупок» являются:

- установление единых правил планирования закупок в Компании и Обществах Газпром нефть;

- формирование единых требований к документальному сопровождению процессов планирования закупок в Компании и Обществах Газпром нефть: формирования и корректировки ГПЗ, а также согласования и утверждения ГПЗ и корректировок ГПЗ в Компании и Обществах Газпром нефть.

Участники и исполнители процесса указаны в таблице 1.

- Таблица 1

| Участники процесса |  |
| --- | --- |
| ДПОиМ | Департамент планирования, отчетности и методологии Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть» |
| ЕОЛ (Единое ответственное лицо) | Руководитель структурного подразделения ЦОУЗ, курирующего вопросы закупочной деятельности определенного Блока / направления: ЕОЛ БРД: Начальник Департамента закупок БРД ДЗиКС ПАО «Газпром нефть» ЕОЛ БЛПС: Начальник Департамента закупок БЛПС ДЗиКС ПАО «Газпром нефть» ЕОЛ ДРП: Начальник Управления Закупок ДРП ДЗиКС ПАО «Газпром нефть» ЕОЛ МТР: Начальник Департамента МТО ДЗиКС ПАО «Газпром нефть» |
| Заказчик | Структурное подразделение ПАО «Газпром нефть» или Общество Газпром нефть |
| Руководитель Блока | Руководитель Блока ПАО «Газпром нефть» или руководитель структурного подразделения прямого подчинения ПАО «Газпром нефть» |
| Руководитель ЦОУЗ | Руководитель Центрального органа управления закупками (Директор Дирекции по закупкам и капитальному строительству ПАО «Газпром нефть») |

Порядок выполнения процесса «Формирование Годового плана закупок»

Общие требования к процессу

    - Планирование закупок осуществляется в АС «Планирование» посредством формирования, согласования, утверждения и внесения изменений в ГПЗ.

    - Закупки, не предусмотренные утвержденным ГПЗ, не могут быть осуществлены, за исключением случаев, описанных в п. 5.1.3-5.1.5.

Закупка товаров, работ, услуг, неразрывно связанная с ранее заключенным договором, которая проводится посредством процедуры согласования решения о заключении дополнительного соглашения, не подлежит включению в ГПЗ. В случае наличия признаков новой закупки в объеме поставляемых товаров, выполняемых работ / оказываемых услуг по дополнительному соглашению, такая закупка подлежит оформлению самостоятельной закупочной процедурой – конкурентной или (при наличии оснований) неконкурентной.

    - В ГПЗ могут не включаться сведения о планируемых малостоящих закупках.

    - Малостоящие закупки могут осуществляться и в случае отсутствия информации о них в Утвержденном ГПЗ, если иное не определено ЦОУЗ (не доведено до Заказчиков письмами с ящика электронной почты COUZ@gazprom-neft.ru и/или не опубликовано в разделе «Разъяснения» Интерактивного методологического ресурса).

    - ЦОУЗ определяет требования к перечню обязательных сведений, подлежащих включению в ГПЗ, сроки и порядок формирования и корректировки ГПЗ.

    - Обоснование потребности в закупках, включаемых в ГПЗ, а также достоверность записей ГПЗ в отношении каждой закупки относится к сфере ответственности Заказчика.

    - В момент утверждения ГПЗ каждой закупке присваивается РНП, который не может быть в дальнейшем изменен, за исключением корректировок ГПЗ по основаниям (г), (д), (е), (ж) п. 5.3.4 настоящего стандарта.

    - ГПЗ формируется на 1 (один) календарный год и подлежит утверждению ЦОУЗ до конца декабря года, предшествующего планируемому.

    - Утвержденный ГПЗ подлежит корректировке в случаях, предусмотренных в п. 5.3 настоящего стандарта.

Организационные характеристики закупки

    - При формировании потребности в закупках Заказчик должен определить основные организационные характеристики для каждой из планируемых закупок, руководствуясь при этом нормами Положения о закупках, а также требованиями настоящего стандарта, в случае если не установлено иное в соответствии с п. 1.7 настоящего стандарта.

    - При определении организационных характеристик закупки следует учитывать, что конкурентные закупки являются более предпочтительными, чем неконкурентные; открытые конкурентные закупки – более предпочтительны, чем закрытые, а электронная форма закупки – более предпочтительна, чем закупка в бумажной форме.

    - Приоритетным способом конкурентной закупки является открытый конкурентный отбор в электронной форме.

    - Окончательное решение об организационных характеристиках планируемых закупок, а также о назначении Организаторов и Координаторов закупок принимается ЦОУЗ на этапе утверждения ГПЗ (корректировок ГПЗ).

    - Организационные характеристики закупки, предусмотренные соответствующей записью утвержденного ГПЗ, обязательны к соблюдению при проведении закупочной процедуры, за исключением организационных характеристик, в отношении которых не требуется оформление корректировки в порядке п. 5.3.4 настоящего стандарта

Корректировка утвержденного ГПЗ

    - Корректировка утвержденного ГПЗ осуществляется в АС «Планирование закупок» и предусматривает возможность формирования новой записи ГПЗ и/или изменения/исключения утвержденной ранее записи ГПЗ.

### В случае признания закупки (закупочной процедуры) несостоявшейся, отмены закупки (закупочной процедуры), завершения процедуры без заключения договора и т.п. для повторного проведения закупки (закупочной процедуры) требуется формирование новой записи ГПЗ о планируемой закупке.

    - Уровни согласования корректировок ГПЗ:

### а) при НМЦ предмета закупки до 1 млрд. руб. без НДС – Руководитель Блока / ЕОЛ (при наличии);

### б) при НМЦ предмета закупки равной или более 1 млрд. руб. без НДС – ДПОиМ.

    - Корректировки ГПЗ направляются на согласование по мере возникновения потребности в любое время до даты инициации закупки.

    - Корректировка записей ГПЗ должна осуществляться в следующих случаях:

- изменение предмета закупки / предмета договора (кроме случаев отмены потребности в первоначальной закупке);

- изменение объема закупаемых товаров (работ, услуг);

- изменение месяца инициации закупки на более поздний месяц в пределах года планирования;

- изменение способа закупки;

- изменение формы закупки;

- изменение Организатора / Координатора закупки;

- разделение на лоты / процедуры, объединение в один лот / процедуру;

- изменение кода услуги;

- изменение категории закупки;

    - В случае уточнения предмета закупки / предмета договора при инициировании закупки корректировка записей ГПЗ не требуется.

Ежемесячно Заказчик проверяет факт инициации запланированных в утвержденном ГПЗ закупок. Не инициированные в рамках месяца или ранее (в пределах года планирования) закупки подлежат переносу на иной срок (в пределах года) либо исключению из ГПЗ не позднее 2 р.д. с начала месяца, следующего за месяцем, в котором планировалось инициировать закупку.  Ответственность за актуальность сведений в ГПЗ несет Заказчик.

Не инициированные в пределах месяца закупки, по которым Заказчиками в соответствии с п. 5.3.6 настоящего стандарта не были оформлены корректировки в ГПЗ, могут быть в одностороннем порядке исключены из ГПЗ либо перенесены на иной срок (в пределах года) по решению ЦОУЗ не позднее 5 р.д. с начала месяца, следующего за месяцем, в котором планировалось инициировать закупку.

Периоды формирования и корректировок ГПЗ

- Таблица 2

| Этап периода | Начало периода | Завершение периода |
| --- | --- | --- |
| Формирование ГПЗ на планируемый календарный год | 01 октября года, предшествующего планируемому | до 31 декабря года, предшествующего планируемому включительно |
| Корректировка утвержденного ГПЗ на текущий календарный год | 01 января | до 31 декабря года планирования включительно |

    - По решению ЦОУЗ периоды планирования, предусмотренные в Таблице 2 настоящего стандарта, могут быть уточнены.

    - Согласование ГПЗ осуществляется в соответствии с моделью выполнения процесса, представленной на Рисунке 1 к настоящему стандарту.

Утверждение скорректированного ГПЗ с учетом внесенных в рамках года планирования корректировок осуществляется не позднее 5-го рабочего дня января года, следующего за годом планирования.

Модель выполнения процесса представлена на Рисунке 1.

Общая продолжительность процесса: не регламентирована.

Рисунок 1. Модель процесса «03.02.01 Формирование Годового плана закупок»

Взаимосвязь со смежными процессами/подпроцессами

    - Взаимосвязь со смежными процессами/подпроцессами указана в таблице 3.

- Таблица 3

| № п/п | Номер и наименование смежного процесса/подпроцесса | Внешний вход (из смежного процесса/подпроцесса) | Внешний выход (в смежный процесс/подпроцесс) |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование Годового плана закупок |  |  |  |
| 1 | 03.03.01 Проведение конкурентных закупок товаров, работ, услуг | Получается из смежного процесса/подпроцесса: - | Передается в смежный процесс/подпроцесс: Запись в утвержденном ГПЗ - информация в свободной форме. |
| 2 | 03.03.02 Проведение неконкурентных закупок товаров, работ, услуг | Получается из смежного процесса/подпроцесса: - | Передается в смежный процесс/подпроцесс: Запись в утвержденном ГПЗ - информация в свободной форме. |
| 3 | 03.04.01 Формирование отчетности по закупочной деятельности | Получается из смежного процесса/подпроцесса: - | Передается в смежный процесс/подпроцесс: Консолидированный ГПЗ (утвержден руководителем ЦОУЗ) - запись в ИС. |
| 4 | 08.02.01 Подготовка, согласование, подписание и регистрация договорных документов в системе электронного документооборота | Получается из смежного процесса/подпроцесса: - | Передается в смежный процесс/подпроцесс: Запись в утвержденном ГПЗ - информация в свободной форме. |

Порядок выполнения процесса «Формирование Годового плана закупок»

- Таблица 4

| 01 Формирование и согласование проекта ГПЗ |  |
| --- | --- |
| Исполнитель | Заказчик - ответственный за выполнение; ЕОЛ - является согласующим; Руководитель Блока - является согласующим; |
| Вход | Выполняет если: 01. Объявлен старт формирования ГПЗ. Использует: 01. Информация об открытии периода формирования ГПЗ (Ш-03.02.01-01). |
| ИТ-системы | Выполнение данной операции осуществляется с применением бизнес-решений(ия): - АС Планирования закупок. |
| Требования к операции | ### 01. Заказчик формирует перечень планируемых для его нужд закупок товаров / работ / услуг на предстоящий календарный год, указывая необходимые организационные характеристики закупки, с приложением следующих документов: ### - обязательный - расчет НМЦ с приложением обосновывающих документов; ### Перечень может быть уточнен по решению ЕОЛ, ДПОиМ, Руководителя Блока из числа документов, перечисленных ниже. ### - необязательные: - техническое задание (Ш-03.03.01.01-01); - пояснительная записка с указанием: - обоснования принятых цен и способа определения НМЦ закупки (в виде отдельного документа, либо в файле НМЦ), - обоснования потребности в закупке (при необходимости), - обоснования способа неконкурентной закупки, с приложением обосновывающих документов, в случаях, предусмотренных Разделами 16, 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром нефть», - обоснования закрытой формы закупки, - иной информации (по решению Заказчика). - дополнительные документы (по решению Заказчика). ### 02. Сформированный и согласованный руководителем Заказчика перечень планируемых закупок подлежит согласованию с ЕОЛ (при наличии ЕОЛ) и Руководителем Блока с соблюдением следующей последовательности: - ЕОЛ (при наличии); - Руководитель Блока или лицо, уполномоченное Руководителем Блока. 03. При наличии замечаний у согласующих перечень планируемых закупок направляется на доработку Заказчику. |
| Выход | Завершено если: После завершения данной операции переход к выполнению операции 02 Формирование проекта консолидированного ГПЗ. Результаты: 01. Проект ГПЗ ПАО «Газпром нефть» (согласован) - запись в АС «Планирование закупок»; 02. Проекты ГПЗ Обществ Газпром нефть (согласованы) - запись в АС «Планирование закупок». |
| Срок выполнения | В соответствии со сроками, доведенными ЦОУЗ. |
| 02 Формирование проекта консолидированного ГПЗ |  |
| Исполнитель | ДПОиМ - ответственный за выполнение. |
| Вход | Использует: 01. Проект ГПЗ ПАО «Газпром нефть» (согласован) - запись в АС «Планирование закупок»; 02. Проекты ГПЗ Обществ Газпром нефть (согласованы) - запись в АС «Планирование закупок». |
| ИТ-системы | Выполнение данной операции осуществляется с применением бизнес-решений(ия): - АС Планирования закупок. |
| Требования к операции | ### 01. ДПОиМ осуществляет консолидацию полученных сведений и формирует проект консолидированного ГПЗ ПАО «Газпром нефть» и Обществ Газпром нефть. ### 02. При наличии замечаний ДПОиМ вправе направить проекты ГПЗ ПАО «Газпром нефть» и Обществ Газпром нефть на доработку Заказчику. ### 03. ДПОиМ направляет проект консолидированного ГПЗ на утверждение Руководителю ЦОУЗ. |
| Выход | Завершено если: После завершения данной операции переход к выполнению операции 03 Утверждение консолидированного ГПЗ. Результаты: 01. Консолидированный ГПЗ (проект передан на утверждение) - запись в АС «Планирование закупок» |
| Срок выполнения | В соответствии со сроками, доведенными ЦОУЗ. |
| 03 Утверждение консолидированного ГПЗ |  |
| Исполнитель | Руководитель ЦОУЗ - ответственный за выполнение. |
| Вход | Использует: 01. Консолидированный ГПЗ (проект передан на утверждение) - запись в АС «Планирование закупок». |
| ИТ-системы | Выполнение данной операции осуществляется с применением бизнес-решений(ия): - АС Планирования закупок. |
| Требования к операции | 01. Руководитель ЦОУЗ утверждает консолидированный ГПЗ. |
| Выход | Завершено если: 01. Консолидированный ГПЗ утвержден Руководителем ЦОУЗ, переход к выполнению процесса 03.04.01 Формирование отчетности по закупочной деятельности И процесса 08.02.01 Подготовка, согласование, подписание и регистрация договорных документов в системе электронного документооборота И процесса 03.03.02 Проведение неконкурентных закупок товаров, работ, услуг И процесса 03.03.01 Проведение конкурентных закупок товаров, работ, услуг. Результаты: 01. Запись в утвержденном ГПЗ - информация в свободной форме; 02. Консолидированный ГПЗ (утвержден руководителем ЦОУЗ) - запись в АС «Планирование закупок». |
| Срок выполнения | Не позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому. |

Матрица ответственности по процессу «Формирование Годового плана закупок»

Таблица 5. Закрепление ответственности за выполнение операций.

| № п/п | Наименование операции | ДПОиМ | Руководитель Блока | Руководитель ЦОУЗ | ЕОЛ | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и согласование проекта ГПЗ |  | С |  | С | О |
| 2 | Формирование проекта консолидированного ГПЗ | О |  |  |  |  |
| 3 | Утверждение консолидированного ГПЗ |  |  | О |  |  |
| Обозначение типов связей: О – ответственный за выполнение, С – является согласующим |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 1 (рекомендуемое)

- Примеры расчета начальной максимальной цены (НМЦ)

Настоящие примеры могут быть изменены участником процесса при выполнении расчета начальной максимальной цены (НМЦ).

- Библиография

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

- История изменений документа

| Дата | Версия | Описание изменений/разработан взамен | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.06.2020 | 1.0 | Начальная версия. Для обсуждения и согласования | Иващишин В.В., Начальник Управления методологии Департамента планирования, отчетности и методологии ПАО «Газпром нефть» |
| 09.07.2021 | 2.0 | Внесение изменений в разделы 1-5 стандарта, модель процесса, шаблоны и приложения к стандарту в связи с актуализацией применяемых терминов, изменением подходов к процессу формирования Годового плана закупок | Жидкова В.В., Начальник Управления методологии Департамента планирования, отчетности и методологии ПАО «Газпром нефть» |
| 25.05.2022 | 3.0 | Внесение изменений в разделы 1-5 стандарта и приложения, исключены шаблоны к стандарту в связи с актуализацией применяемых терминов, изменением подходов к процессу формирования Годового плана закупок | Жидкова В.В., Начальник Управления методологии Департамента планирования, отчетности и методологии ПАО «Газпром нефть» |

За исключением чрезвычайных/нестандартных ситуаций, способных оказать негативное влияние на производственные и/или коммерческие процессы ПАО «Газпром нефть» и/или Обществ Газпром нефть»

* Примечание – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие документов, приведенных в разделе «Нормативные ссылки» и «Библиография». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

**Примечание - при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить наличие термина в КТ-004

https://poz.gazprom-neft.local/

Лимит применяется ко всем закупкам, независимо от применимого к ним вида налога, ставок или налогового режима поставщика (подрядчика, исполнителя). Если поставщик (подрядчик, исполнитель) не обязан исчислять НДС, то сумма лимита не изменяется.

Изменения с бумажной на электронную форму проведения закупок и наоборот. Изменения с открытой на закрытую форму проведения закупок и наоборот.

ЦОУЗ направляет уведомление о старте формирования ГПЗ.

Процессы на данном этапе выполняются в соответствии с особенностями структуры Заказчика.

При формировании потребности закупок, касающихся систем безопасности, необходимо приложить дополнительные документы в соответствии с установленным порядком для включения таких закупок в ГПЗ, в т.ч. подтверждение (согласование) планируемой закупки со стороны ДКЗ ПАО «Газпром нефть».

Примеры расчета НМЦ содержатся в Приложении 1 к настоящему стандарту

Только для конкурентных закупок и маркетинговых исследований

Не применимо для Дирекции по закупкам и капитальному строительству

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить актуальность примеров расчета НМЦ в Интерактивном методологическом ресурсе ЦОУЗ.